Утверждена

решением Совета местного самоуправления

сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района

от «\_\_» января 20\_\_ г. № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

# ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА СОЛДАТСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НА 2022 - 2030 ГОДЫ»

**ст. Солдатская**

**2022 год**

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы» |
|  |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - местная администрация сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
|  |  |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - повышение уровня благоустройства территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района (скверов, площадей, парков) и дворовых территорий; |
| ПОДПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - 2022-2030гг.  Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета-  **- 19 209 960 рублей**  Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета  **- 194 040 рублей**  Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета  **- 396 000 рублей**  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования **- 19 800 000 рублей.** |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - увеличение площади благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых территорий в сельском поселении станица Солдатская Прохладненского муниципального района |

# 1.Общая характеристика

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.

В связи с этим необходимо уделить особое внимание уровню комфортности рекреационных зон, дворовых территорий, состоянию освещенности сельского поселения и озеленению территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых проездов не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Социально важным вопросом благоустройства сельского поселения остается вопрос улучшения наружного освещения улично-дорожной сети, площадей и скверов.

Так, состояние наружного освещения сельского поселения, в том числе дворовых территорий, требует качественного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей сельского поселения в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий).

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, улучшить условия для массового отдыха жителей сельского поселения.

**2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района.

Основными задачами по созданию современной городской среды являются благоустройство общественного пространства и улучшение внешнего облика сельского поселения путем улучшения архитектурных решений, реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства, а также привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников.

Срок реализации муниципальной программы - 2022-2030 годы, этапы не предусмотрены.

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического развития города.

Состав показателей муниципальной программы определён исходя из принципов необходимости и достаточной информации для характеристики достижений целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

**3.Характеристика основных мероприятий программы**

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района, планируемых к благоустройству, а также адресный перечень общественных территорий представлен в приложении №2 и приложении №3 настоящей программы.

**4.Ожидаемые конечные результаты программы**

Успешное выполнение задач программы позволит повысить комфортность проживания и жизнедеятельности жителей сельского поселения, увеличить площадь озеленения сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха, занятий спортом и повысить привлекательность сельского поселения.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

1. увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 4 единицы;
2. рост площади благоустроенных дворовых территорий (ориентировочно) на 100%;
3. повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на 100 %;
4. повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, на 100%;
5. увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 единицы.

**5. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций**

**в реализации программы.**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

# Обоснование ресурсного обеспечения программы

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

В процессе реализации Программы возникают следующие риски, затрудняющие или делающие невозможным её выполнение.

1. Бюджетный риск или риск ухудшения состояния экономики. Грозит

снижением бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению, темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно, высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные, ресурсы, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий. Данный риск может сделать невозможным выполнение своих обязательств, как местного бюджета, так и регионального.

2. Социальные риски. Связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием практики массового участия в благоустройстве дворовых территорий.

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как низкий.

4. Контрактный риск. Невыполнение подрядчиками контрактных обязательств. Риск минимизируется осуществлением систематического контроля за ходом выполнения работ со стороны ответственного исполнителя Программы.

Приложение №1

к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы»

**Целевые показатели (индикаторы)** **муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022 - 2030 годы»**

Координатор муниципальной программы – местная администрация с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2022 - 2030 годы» | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество общественных территорий | ед. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

Приложение №2

к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы»

**Перечень основных мероприятий** **муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022 - 2030 годы»**

Координатор муниципальной программы – местная администрация с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Координатор, исполнители программы, основного мероприятия | Срок выполнения | | Ожидаемый непосредственный результат |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий с.п. ст. Солдатская в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Местная администрация с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района | 2022 | 2030 | Благоустройство не менее 4 дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | Местная администрация с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района | 2022 | 2030 | Благоустройство не менее 3 общественных территорий |

Приложение №3

к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы»

**Перечень дворовых территорий,**

**подлежащих благоустройству в рамках реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская**

**Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, руб. | | | |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | |
| федеральный бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет |
| 2022 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| 2023 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| 2024 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| 2025 год | | | | | |
| 1 | КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская,  ул. Октябрьская, д.58 | 1 100 000 | 1 067 220 | 10 780 | 22 000 |
| 2 | КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская,  ул. Калинина, д. 39 | 1 100 000 | 1 067 220 | 10 780 | 22 000 |
| 3 | КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская,  ул. Семененко, д. 37 | 1 100 000 | 1 067 220 | 10 780 | 22 000 |
| 4 | КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская,  ул. Пилипенко, д. 61 А | 500 000 | 485 100 | 4 900 | 10 000 |
| ВСЕГО: | | 3 800 000 | 3 686 760 | 37 240 | 76 000 |
| 2026 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| 2027 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| 2028 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| 2029 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| 2030 год | | | | | |
| 1 | (адрес дворовой территории) | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | |  | - | - | - |
| ВСЕГО за 2022-2030 гг.: | | 3 800 000 | 3 686 760 | 37 240 | 76 000 |

Приложение №4

к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в рамках реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения станица Солдатская**

**Прохладненского муниципального района на 2022-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, руб. | | | |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | |
| федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | местный бюджет |
| 2025 год | | | | | |
| 1 | Парк, расположенный по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, б/н | 10 000 000 | 9 702 000 | 98 000 | 200 000 |
|  | Всего: | 10 000 000 | 9 702 000 | 98 000 | 200 000 |
| 2027 год | | | | | |
| 1 | Сквер, расположенный по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Калинина, б/н | 2 500 000 | 2 425 500 | 24 500 | 50 000 |
|  | Всего: | 2 500 000 | 2 425 500 | 24 500 | 50 000 |
| 2029 год | | | | | |
| 1 | Сквер, расположенный по адресу: КБР, Прохладненский район, ж/д ст. Солдатская, ул. Батюк, б/н | 3 500 000 | 3 395 700 | 34 300 | 70 000 |
|  | Всего: | 3 500 000 | 3 395 700 | 34 300 | 70 000 |